ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор

в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области",

по состоянию на "25" декабря 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Строительство спортивно-досуговой зоны на территории клуба в с.Огнева Заимка»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Огнево-Заимковский сельсовет Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт: село Огнева Заимка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План | Факт |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 3 268 108,40 | 3 268 108,40 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 3 239 108,40 | 3 239 108,40 |
| 2.1 | средства Субсидии | 2 491 621,85 | 2 491 621,85 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 498 324,37 | 498 324,37 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 249 162,18 | 249 162,18 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 249 162,18 | 249 162,18 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | 29 000,0 | 29 000,0 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 29 000,0 | 29 000,0 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1 (на аукцион была подана только одна заявка).

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Чесноков С.А. – Демонтаж старого оборудования детской площадки:

 1 усл.ед. (услуга)\*5 000,00 = 5 000,00 рублей.

 Балде И.А. - Посадка деревьев и кустарников:

 20 шт\*1 200,00 руб. = 24 000,00 рублей.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

 Завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

 -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата

начала осуществления Проекта – 17.07.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 16.12.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|  |  |
| --- | --- |
| низкое качество технической документации | - |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |
| - |
|  |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Огнево-Заимковского сельсовета

Черепановского района Новосибирской области

Усов Николай Александрович

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

Руководитель инициативной группы

Балде Ирина Андреевна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. (при наличии) (подпись)

25.12.2024 год